深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）结算和决算审核采购需求书

# 一、项目概况

1.项目名称：深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）结算和决算审核

2.项目类型：服务类

3.项目背景：深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目是医院梅林新址院区开业配套建设项目，其中医疗配套设备购置及开办费部分做为配套建设内容之一已取得项目概算批复。为了更好的推进项目建设，根据相关政府投资项目管理规范，现进行项目医疗配套设备购置及开办费部分结算和决算审核服务商的询价采购工作。现招选专业机构开展深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）结算和决算审核。

4.采购单位：深圳市中医肛肠医院（福田）。

5.服务地点：深圳市中医肛肠医院（福田）。

# 二、预算金额

项目预算金额：9.54万元。包括完成深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）结算和决算审核等工作所需的报告编制费、审查费、技术服务费、现场费用（包括办公、生活设施、设备使用、通信费用）、人员工资等不可预见费等一切费用。

# 三、服务要求

## （一）结算审核服务要求

工程结算审核要求如下：

1、审核目的

以《造价咨询合同》为前提，根据供货单位送审的验收、结算资料及建设单位的交付入库资料、现场设备、货物情况等，开展结算审核程序，审核认定该项目结算造价，合理的确定和有效的控制造价。

2、审核原则

在进行结算审核过程中，按照合同的约定，在原合同价格基础上，以法律法规及有关规定为依据，坚持实事求是的原则，采用全面审核法和重点审核相结合的原则进行结算审核。

3、工作流程

1）、收集整理资料。与委托方相关负责人沟通联系，并提交《结算资料清单》给委托方。资料要求全面、充分并能满足合同计量，送审资料应包括但不限下列全部内容：

（1）招标文件、招标答疑记录、设备及货物清单、招标控制价等相关资料；

（2）投标文件、投标文件商务标、投标报价表、结算书纸质版及电子版等；

（3）招标备案记录或评标记录、中标通知书等；

（4）供货合同、补充合同（协议）、会议纪要等合同性文件等；

（5）供货材料、设备清单明细表及交付入库相关资料；

（6）批复文件等

资料提交后填写《文书函件签收表》并签字一式两份，委托方与造价咨询单位各执一份。

2）、开展结算审核工作

（1）根据项目情况成立项目结算审核小组并确定项目负责人。

（2）项目负责人根据项目情况制定结算审核工作计划，分配项目。

（3）项目组成员开展结算审核工作，步骤如下：

①熟悉项目送审结算资料，熟读合同，重点了解项目计价方式、合同价款调整方式等重要条款。

②通过熟悉结算资料，判断项目验收结算资料是否达到审核要求，对未达到结算要求的项目结算资料反馈给项目负责人，由项目负责人核实后填写《工作联系单》发与委托方。《工作联系单》应写明事件原由、提供的详细资料情况及要求。

③项目负责人召集项目组成员开会，确定结算审核思路及方法。

④具体结算审核工作开始，审核重点为设备参数、数量是否一致、功能是否满足招标文件要求、是否发生变更等，核实设备、货物合格证的真实合理性及计价的准确性等。过程中项目负责人视具体情况应组织项目组成员开会讨论项目进展情况、发现的问题，并一一解决。

⑤委托方将结算审核结果反馈给供货单位，供货单位对结算报告结论无异议的，再将结算报告征求委托方意见，无异议后出具结算审核报告；供货单位对结算报告结论有异议的，双方就不同意见进行结算核对工作，直至三方达成一致意见，出具结算审核报告。

⑥输出项目结算报告，并协助建设单位完成决算送审。

## （二）决算审核服务要求

‌1.工程项目概况

2.建设内容情况说明

3.项目建设程序执行情况

4.合同履行及支付情况

5.资金投入及支付情况

6.预备费动用情况

7.完成计划投资情况

8.建设单位基本财务管理和内控制度及会计账务的处理情况

9.主要技术经济指标的分析、计算情况以及工程遗留问题

10.项目管理经验、主要问题和建议

11.需说明的其他事项

# 四、资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

# 五、商务要求

1.报价要求：本项目采用包干制，项目结算和决算审核报价作为报价单位与采购人签订的合同金额。

2.服务期限：

（1）项目终验且提交项目全部结算材料后20个工作日内完成《深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）》结算审核。

（2）项目结算审核报告下达后且项目全部决算资料收齐后10个工作日内完成《深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）》决算审核。

3.付款方式:

（1）签订合同后10个工作日内，支付合同金额的50%首付款；

（2）项目结算和决算审核验收后10个工作日内，支付合同金额的50%验收款。

4.验收要求:

提交深圳市中医肛肠医院（福田）新址医疗配套设备及信息化建设项目（医疗配套设备购置及开办费部分）结算和决算审核报告，且建设项目决算审计后即为验收通过。